**PROGRESS REPORT(İLERLEME RAPORU)**

Proje Özeti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rapor Tarihi | Proje Adı | Hazırlayan: |
| 11 Mart 2021 | Personel Takip Modülü | Meryem-Mücahit |

Durum Özeti

Projenin algoritması oluşturulup ekranlar belirlendi. Her ekran için ayrı bir form tasarımı yapıldı ve bu formlara veri girişi için alanlar oluşturuldu. Oluşturulan alanlar için database altyapısı kurulup bağlantısı sağlandı. Butonların işlevi ve kod tasarımı gerçekleştirildi. Kodlar oluşturulup test aşamasına geçildi. Test aşamasının akabinde tespit edilen hatalar analiz edildi. Projenin, hata ve AR-GE çalışması bir sonraki aşamada gerçekleştirilecektir.

Projeye Genel Bakış

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Görev | Tamamlanan % | Bitiş Tarihi | Yürütücü | Notlar |
| Algoritma Oluşturulması | %100 | 18.03.2021 | Meryem TAYAR | Tamamlandı |
| Form Tasarımı | %100 | 18.03.2021 | Mücahit Onur DİRİL | Tamamlandı |
| Alanların Oluşturulması | %100 | 25.03.2021 | Meryem TAYAR | Tamamlandı |
| Veri Tabanı Dosyalarının Oluşturulması | %100 | 01.04.2021 | Mücahit Onur DİRİL | Tamamlandı |
| Veri Tabanı Bağlantısının Sağlanması | %100 | 01.04.2021 | Mücahit Onur DİRİL | Tamamlandı |
| Kod Yazımı (Kullanıcı) | %100 | 22.04.2021 | Meryem TAYAR | Tamamlandı |
| Kod Yazımı (Personel) | %100 | 29.04.2021 | Meryem TAYAR | Tamamlandı |
| Test | %100 | 06.05.2021 | Meryem TAYAR | Tamamlandı |
| Analiz | %60 | 13.05.2021 | Meryem-Mücahit | Tamamlandı |
| Analiz | %100 | 03.06.2021 | Meryem-Mücahit | Tamamlandı |
| Giriş Ekranları Revizyon | %100 | 10.06.2021 | Mücahit Onur DİRİL | Tamamlandı |
| Ana Ekran Revizyon | %100 | 17.06.2021 | Meryem TAYAR | Tamamlandı |
| Personel Ekle Ekran Revizyon | %100 | 24.06.2021 | Meryem-Mücahit | Tamamlandı |
| Son Test | %100 | 27.06.2021 | Meryem Mücahit | Tamamlandı |
|  |  |  |  |  |

Risk ve Sorun Geçmişi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorun | Görevlendirilen | Tarih |
| Algoritmanın Gözden Geçirilmesi | Meryem TAYAR | 15.03.2021 |
| Veritabanı Kullanımı | Mücahit Onur DİRİL | 25.03.2021 |
|  |  |  |

Sonuçlar/Öneriler

1.Dönem: Program yukarıda belirtilen uygulama adımları izlenerek tamamlandı ve test edildi. Test aşamasında programın ilerlemesini engelleyen hatalar giderildi. Diğer küçük hatalar ise ikinci aşamaya bırakıldı. Aynı şekilde AR-Ge çalışması olarak programın etkin kullanım ve güvenlik aşamalarının iyileştirilmesi kararlaştırıldı. Geliştirme çalışmaları henüz devam etmektedir ve buna yönelik analizler tamamlandığında program üzerinde güncellemeler yapılacaktır.

2.Dönem: Programın analiz aşaması tamamlandı. Eksik veya hatalı görülen alanlarda düzenlemeler yapılıp gerekli güncellemeler ile revize edildi. Bu kapsamda programın daha önce hedeflenen etkin ve güvenli bir proje haline gelmesi sağlandı. Son testler tamamlandıktan sonra programın teslimi tamamlandı.

Programın modüler halde ekip çalışması ile çok daha iyi yerlere gelip büyük işletmelere hizmet verebilme eğilimine sahip olduğu aşikârdır. Dolayısı ile öneri başlığında bu programın küçük ekipler halinde modüller şeklinde geliştirilmesi yer alabilir.